Приложение № 1

к постановлению от 24.08.2018 № 2073

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Год |  |  | Последствия не реализации |  | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | - |  | - |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 |  | Рост транспортной составляющей в конечной цене товаров и услуг из-за увеличения себестоимости автомобильных перевозок, затрат времени в пути и уровня аварийности, уменьшения производительности работы автотранспорта и ухудшения условий движения транспортных потоков |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 2 | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | - |  | - |
| 2.1 | Содержание дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 |  | Рост уровня аварийности, уменьшение производительности работы автотранспорта и ухудшение условий движения транспортных потоков |  | Доля автомобильных дорог общего пользования содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2.2 | Обслуживание снежной свалки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 |  | Ухудшение производительности работы автотранспорта, занятого на вывозе снега с городских улиц, скверов, парков, придомовых территорий и территорий землепользователей |  | Доля утилизируемого снега |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | - |  | - |
| 3.1 | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | Ухудшение качества и уровня комфорта проживания населения |  | Доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 4 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 |  | 2018 |  | - | - |
| 4.1 | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 |  | Отсутствие альтернативного транспортного сообщения в промзону |  | доля выполненных работ по организации дорожного движения; доля выполненных работ по устройству водопропускных труб; доля выполненных работ по переустройству паропровода; доля выполненных работ по переустройству сетей водопровода и канализации; доля выполненных работ по устройству разрезного футляра – МНПП; доля выполненных работ по электроснабжению; доля выполненных работ по электроснабжению БКТП; доля выполненных работ по переустройству ЛЭП 110 кВ. |
| 4.2 | Строительство двухполосного участка ул. Восточной | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2015 |  | Отсутствие подъезда к жилому дому |  | Ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п., вдоль жилого дома № 8 с тротуаром |
| 4.3 | Строительство ул. Восточная (от пр. Победы) | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2017 | 2018 |  | Отсутствие проезда от пр. Победы до пр. Героев (к городскому рынку) |  | Ввод в эксплуатацию ул. Восточная (от пр. Победы) протяженностью 648,5 м.п. |

Приложение № 2

к постановлению от 24.08.2018 № 2073

| План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Срок реализации |  |  | Годы реали-зации |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало реали- зации | Конец реали-зации |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | ## 1 450 224,97 | 0,00 | 37 695,17 | 1 412 529,80 | 0,00 |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 335 259,28 | 0,00 | 6 244,47 | 329 014,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 358 053,87 | 0,00 | 17 408,50 | 340 645,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 343 264,96 | 0,00 | 8 128,00 | 335 136,96 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 413 646,86 | 0,00 | 5 914,20 | 407 732,66 | 0,00 |
| 1 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 301 334,83 | 0,00 | 37 695,17 | 263 639,66 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 73 813,46 | 0,00 | 6 244,47 | 67 568,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 84 654,02 | 0,00 | 17 408,50 | 67 245,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 61 959,69 | 0,00 | 8 128,00 | 53 831,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 80 907,66 | 0,00 | 5 914,20 | 74 993,46 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 | 2015 |  | 73 813,46 |  | 0,00 | 6 244,47 | 67 568,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 84 654,02 |  | 0,00 | 17 408,50 | 67 245,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 62 407,24*** |  | 0,00 | 8 128,00 | 54 279,24*** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 80 907,66 |  | 0,00 | 5 914,20 | 74 993,46 | 0,00 |
| 2 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 322 843,56 |  | 0,00 | 0,00 | 322 843,56 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 | 2015 |  | 86 322,13 |  | 0,00 | 0,00 | 86 322,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 76 506,85 |  | 0,00 | 0,00 | 76 506,85 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 77 766,75 |  | 0,00 | 0,00 | 77 766,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 82 247,83 |  | 0,00 | 0,00 | 82 247,83 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 85 702,39 |  | 0,00 | 0,00 | 85 702,39 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 91 137,72* |  | 0,00 | 0,00 | 91 137,72* | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 90109,63**** |  | 0,00 | 0,00 | 90 109,63**** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 98 012,99***** |  | 0,00 | 0,00 | 98 012,99***** | 0,00 |
| 2.2 | Обслуживание снежной свалки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | 2015 |  | 619,74 |  | 0,00 | 0,00 | 619,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 193,09 |  | 0,00 | 0,00 | 1 193,09 | 0,00 |
| 3 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 220 977,38 |  | 0,00 | 0,00 | 220 977,38 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 72 830,18 |  | 0,00 | 0,00 | 72 830,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 60 023,07 |  | 0,00 | 0,00 | 60 023,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 52 768,00 |  | 0,00 | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 35 356,13 |  | 0,00 | 0,00 | 35 356,13 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 72 830,18 |  | 0,00 | 0,00 | 72 830,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 60 023,07 |  | 0,00 | 0,00 | 60 023,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 52 768,00 |  | 0,00 | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 35 356,13 |  | 0,00 | 0,00 | 35 356,13 | 0,00 |
| 4. | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 605 069,20 |  | 0,00 | 0,00 | 605 069,20 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 102 293,51 |  | 0,00 | 0,00 | 102 293,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 136 869,93 |  | 0,00 | 0,00 | 136 869,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 150 770,52 |  | 0,00 | 0,00 | 150 770,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 215 135,24 |  | 0,00 | 0,00 | 215 135,24 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2018 | 2015 |  | 96 862,14 |  | 0,00 | 0,00 | 96 862,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 137 843,88** |  | 0,00 | 0,00 | 137 843,88** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 134 151,26 |  | 0,00 | 0,00 | 134 151,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 115 118,23 |  | 0,00 | 0,00 | 115 118,23 | 0,00 |
| 4.2. | Строительство двухполосного участка ул. Восточной | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5 431,37 |  | 0,00 | 0,00 | 5 431,37 | 0,00 |
| 4.3. | Строительство ул. Восточная (от пр. Победы) | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2017 | 2018 | 2017 |  | 16 619,26 |  | 0,00 | 0,00 | 16 619,26 | 0,00 |
| 4.4. | Строительство улицы Восточной | МКУ "Управление проектно-строительных работ" | 2018 | 2018 | 2018 |  | 100 017,01 |  | 0,00 | 0,00 | 100 017,01 | 0,00 |

*В том числе 15823,96- объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

** В том числе 973,95- объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и муниципальной программы в целом).

*** В том числе 447,55 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

****В том числе 12 342,88 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

*****В том числе 15 765,16 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и муниципальной программы в целом).