Приложение №1

к постановлению

от 19.11.2018 № 2863

Приложения № 1 к муниципальной программе

Таблица №1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Год |  |  | Последствия не реализации |  | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | - |  | - |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | Рост транспортной составляющей в конечной цене товаров и услуг из-за увеличения себестоимости автомобильных перевозок, затрат времени в пути и уровня аварийности, уменьшения производительности работы автотранспорта и ухудшения условий движения транспортных потоков |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 2 | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | - |  | - |
| 2.1 | Содержание дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | Рост уровня аварийности, уменьшение производительности работы автотранспорта и ухудшение условий движения транспортных потоков |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2.2 | Обслуживание снежной свалки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 |  | Ухудшение производительности работы автотранспорта, занятого на вывозе снега с городских улиц, скверов, парков, придомовых территорий и территорий землепользователей |  | Доля утилизируемого снега |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | - |  | - |
| 3.1 | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | Ухудшение качества и уровня комфорта проживания населения |  | Доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 4 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 |  | 2018 |  | - | - |
| 4.1 | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | Отсутствие альтернативного транспортного сообщения в промзону |  | доля выполненных работ по организации дорожного движения; доля выполненных работ по устройству водопропускных труб; доля выполненных работ по переустройству паропровода; доля выполненных работ по переустройству сетей водопровода и канализации; доля выполненных работ по устройству разрезного футляра – МНПП; доля выполненных работ по электроснабжению; доля выполненных работ по электроснабжению БКТП; доля выполненных работ по переустройству ЛЭП 110 кВ. |
| 4.2 | Строительство двухполосного участка ул. Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 |  | Отсутствие подъезда к жилому дому |  | Ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п., вдоль жилого дома № 8 с тротуаром |
| 4.3 | Строительство ул. Восточная (от пр. Победы) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 |  | Отсутствие проезда от пр. Победы до пр. Героев (к городскому рынку) |  | - |
| 4.4 | Строительство улицы Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 |  | Отсутствие проезда от пр. Победы до пр. Героев (к городскому рынку) |  | Ввод в эксплуатацию ул. Восточная (от пр. Победы) в г. Кириши Ленинградской области |

Приложение №2

к постановлению

от 19.11.2018№ 2863

Таблица №3

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Временные характеристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | Субъект (объект) наблюдения5 | Охват совокупности6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Показывает долю протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующую нормативным требованиям | ежегодно | L L год год соотвТЭС соотвТЭС ×100 %  n n K общ год n | n год соотвТЭС L протяженность участков автомобильных дорог местного значения, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года | единовременное обследование (учет) | КЖКХ | сплошное наблюдение |
|  |  |  |  |  |  | n год общ. L общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года | единовременное обследование (учет) | КЖКХ | сплошное наблюдение |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | % | Показывает долю протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | ежеквартально | L L сод БДД Сод БДД ×100 %  n n K общ n | n сод БДД L протяженность участков автомобильных дорог местного значения, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения на конец рассматриваемого периода | единовременное обследование (учет) | КЖКХ | сплошное наблюдение |
|  |  |  |  |  |  | n общ. L общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года | единовременное обследование (учет) | КЖКХ | сплошное наблюдение |
| 3 | Доля утилизированного снега | % | Показывает долю утилизированного снега по отношению к количеству снега вывезенного на снежную свалку | За отчетный период | М М вс ус ×100%  К ус | М вс М Количество вывезенного на снежную свалку снега | Периодическая отчетность | КЖКХ | сплошное наблюдение |
|  |  |  |  |  |  | М ус количество утилизированного снега | Периодическая отчетность | КЖКХ | сплошное наблюдение |
| 4 | Доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Показывает долю площади проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | ежегодно | S S год год соотвТЭП соотвТЭП ×100%  n n K общ год n | n год соотвТЭП S площадь проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года | единовременное обследование (учет) | КЖКХ | сплошное наблюдение |
|  |  |  |  |  |  | n год общ. S площадь проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов на конец рассматриваемого года | единовременное обследование (учет) | КЖКХ | сплошное наблюдение |
| 5 | Доля выполненных работ по организации дорожного движения | % | Продолжение работ по организации дорожного движения | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | МКУ «УПСР» Северо-восточное шоссе | Сплошное наблюдение |
| 6 | Доля выполненных работ по устройству водопропускных труб | % | Продолжение работ по устройству водопропускных труб | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 7 | Доля выполненных работ по переустройству паропровода | % | Переустройство паропровода | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 8 | Доля выполненных работ по переустройству сетей водопровода и канализации | % | Переустройство сетей водопровода и канализации | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 9 | Доля выполненных работ по устройству разрезного футляра - МНПП | % | Устройство разрезного футляра - МНПП | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 10 | Доля выполненных работ по электроснабжению | % | Проведение работ по электроснабжению | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 11 | Доля выполненных работ по электроснабжению БКТП | % | Проведение работ по электроснабжению БКТП | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 12 | Доля выполненных работ по переустройству ЛЭП 110 кВ | % | Переустройство ЛЭП 110 кВ | За отчетный период | А/Бх100% | Базовый показатель А – фактически выполненный объем работы Базовый показатель Б – планируемый к выполнению объем работы | Периодическая отчетность | Северо-восточное шоссе (МКУ «УПСР») | Сплошное наблюдение |
| 13 | Ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п., вдоль жилого дома № 8 с тротуаром | % | Строительство двухполосного участка ул.Восточной, протяженностью 142 м.п. вдоль жилого дома 8 с тротуаром | За отчетный период | - | - | Периодическая отчетность | Двухполосный участок ул.Восточной, протяженностью 142 м.п. вдоль жилого дома 8 с тротуаром (МКУ «УПСР») | Сплошное Наблюдение |
| 14 | Ввод в эксплуатацию ул. Восточная (от пр. Победы) в г. Кириши Ленинградской области | м.п. | Показывается ввод в эксплуатацию ул. Восточная (от пр.Победы) в г.Кириши Ленинградской области | За отчетный период | А | Базовый показатель А – протяженность введенной в эксплуатацию ул. Восточная (от пр.Победы) в г.Кириши Ленинградской области | Периодическая отчетность | ул. Восточная (от пр. Победы) в г. Кириши Ленинградской области | Сплошное наблюдение |

Приложение №3

к постановлению

от 19.11.2018 № 2863

|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Срок реализации |  |  | Годы реализации |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 1 417 575,91 |  | 0,00 | 37 695,17 | 1 379 880,74 | 0,00 |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 335 259,28 |  | 0,00 | 6 244,47 | 329 014,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 358 053,87 |  | 0,00 | 17 408,50 | 340 645,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 343 264,96 |  | 0,00 | 8 128,00 | 335 136,96 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | ## 380 997,80 |  | ## 0,00 | ## 5 914,20 | ## 375 083,60 | 0,00 |
| 1 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 294 930,29 |  | 0,00 | 37 695,17 | 257 235,12 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 73 813,46 |  | 0,00 | 6 244,47 | 67 568,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 84 654,02 |  | 0,00 | 17 408,50 | 67 245,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 61 959,69 |  | 0,00 | 8 128,00 | 53 831,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 74 503,12 |  | 0,00 | 5 914,20 | 68 588,92 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 73 813,46 | 0,00 |  | 6 244,47 | 67 568,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 84 654,02 | 0,00 |  | 17 408,50 | 67 245,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 62 407,24*** | 0,00 |  | 8 128,00 | 54 279,24*** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 74 503,12 | 0,00 |  | 5 914,20 | 68 588,92 | 0,00 |
| 2 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 327 786,64 | 0,00 |  | 0,00 | 327 786,64 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 86 322,13 | 0,00 |  | 0,00 | 86 322,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 76 506,85 | 0,00 |  | 0,00 | 76 506,85 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 77 766,75 | 0,00 |  | 0,00 | 77 766,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | ### 87 190,91 | 0,00 |  | 0,00 | ### 87 190,91 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 85 702,39 | 0,00 |  | 0,00 | 85 702,39 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 91 137,72* | 0,00 |  | 0,00 | 91 137,72* | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 90109,63**** | 0,00 |  | 0,00 | 90 109,63**** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 102956,07***** | 0,00 |  | 0,00 | 102956,07***** | 0,00 |
| 2.2 | Обслуживание снежной свалки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 |  | 2015 |  | 619,74 | 0,00 |  | 0,00 | 619,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 193,09 | 0,00 |  | 0,00 | 1 193,09 | 0,00 |
| 3 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 210 779,64 | 0,00 |  | 0,00 | 210 779,64 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 |  | 2015 |  | 72 830,18 | 0,00 |  | 0,00 | 72 830,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 60 023,07 | 0,00 |  | 0,00 | 60 023,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 52 768,00 | 0,00 |  | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 25 158,39 | 0,00 |  | 0,00 | 25 158,39 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 72 830,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 72 830,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 60 023,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 60 023,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 52 768,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 25 158,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 158,39 | 0,00 |
| 4. | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 584 079,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 584 079,34 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 102 293,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 102 293,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 136 869,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 136 869,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 150 770,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 150 770,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 194 145,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 194 145,38 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 |  | 96 862,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 96 862,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 137 843,88** |  | 0,00 |  | 0,00 | 137 843,88** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 134 151,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 134 151,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 94 128,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 128,36 | 0,00 |
| 4.2. | Строительство двухполосного участка ул. Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5 431,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 431,37 | 0,00 |
| 4.3. | Строительство ул. Восточная (от пр. Победы) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 |  | 16 619,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 16 619,26 | 0,00 |
| 4.4. | Строительство улицы Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 |  | 100 017,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100 017,02 | 0,00 |

*В том числе 15823,96- объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).
** В том числе 973,95- объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и муниципальной программы в целом).

*** В том числе 447,55 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

****В том числе 12 342,88 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

*****В том числе 15 765,16 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и муниципальной программы в целом).