Приложение № 2

к постановлению от 20.11.2017 № 2776

Паспорт подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения |
| Задачи подпрограммы | Развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2018 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 250 958,37 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 58 460,11 тыс. руб. 2016 год – 30 674,91 тыс. руб. 2017 год – 50 550,37 тыс. руб. 2018 год – 111 272,98 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций; снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств           на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Аварийные трубопроводы, проходящие под автодорогами, могут стать причиной ДТП и травматизма людей. Разрушающиеся канализационные коллектора являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки г. Кириши.

Для улучшения качества питьевой воды, сокращения расхода хлора и более длительного его бактерицидного действия, предотвращения развития железобактерий, вызывающих зарастание труб, применяется предаммонизационная обработка воды.

Фильтровальная станция г. Кириши введена в эксплуатацию в 1966 году. Оборудование для подготовки питьевой воды морально и физически устарело, что может негативно отразиться на качестве питьевой воды.

Реконструкция указанных в Подпрограмме объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется                                на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков                         и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

- Приоритеты и цели подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются – разработка                                   и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования                                                и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности.

С учетом приоритетов целью реализации подпрограммы является повышение надежности работы технологического оборудования на объектах водоснабжения                             и водоотведения

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения;

снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

- Прогноз конечных результатов подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу                 2018 года позволит достичь следующих конечных результатов:

замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе. Методика расчета показателей (индикаторов) представлена в таблице № 3 приложения № 1                                 к муниципальной программе.

- Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2018 годы.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Информация о финансировании подпрограммы по годам реализации, в разрезе основных мероприятий и источников финансирования представлена в таблице № 4 приложения № 1 к муниципальной программе.