Приложение № 3

к постановлению от 20.11.2017 № 2776

Табл. 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 | - | - |  |
| 1.1 | «Реконструкция магистральной тепловой трассы ГРЭС-ТП-3 (город) (протяженностью 13500п.м.) и присоединённые к ней тепловые сети промзоны (протяженностью 3128 п.м.» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Снижение потребления теплоэнергии, за счет уменьшения потерь |  |
| 1.2 | Реконструкция участков теплотрасс | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Снижение потребления теплоэнергии, за счет уменьшения потерь |  |
| 1.3 | Реконструкция участка трубопровода ТС магистраль 1КМН – 3ТП микрорайон «Ж», в том числе проектные (изыскательские) работы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Снижение потребления теплоэнергии, за счет уменьшения потерь |  |
| 1.4 | Реконструкция участка трубопровода по адресу: ТС магистраль Советская 2ТП – К4С микрорайон «В», в том числе проектные (изыскательские) работы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Снижение потребления теплоэнергии, за счет уменьшения потерь |  |
| 1.5 | Установка АИТП в жилищном фонде | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Не осуществляется экономия ресурсов на отопление | Снижение потребления теплоэнергии за счет, уменьшения потерь |  |
| 1.6 | Реконструкция сетей уличного освещения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Экономия электрической энергии (уличное освещение, электроснабжение светофоров) в натуральном выражении |  |
| 1.7 | Электроснабжение уличного освещения и светофорных объектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Экономия электрической энергии (уличное освещение, электроснабжение светофоров) в натуральном выражении |  |
| 1.8 | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Экономия электрической энергии (уличное освещение, электроснабжение светофоров) в натуральном выражении |  |
| 1.9 | Газоснабжение мемориала «Памяти павших» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства | Экономия газа в натуральном выражении |  |
| 1.10 | Техническое обслуживание наружного газопровода газоснабжения природным газом | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | Неисполнение норм действующего законодательства | Экономия газа в натуральном выражении |  |
| 1.11 | Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения |  |
| 1.12 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения |  |
| 1.13 | Замена старых окон на современные стеклопакеты | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства | Снижение потребления теплоэнергии, за счет уменьшения потерь |  |
| 1.14 | Замена приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета |  |
| 1.15 | Установка приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета |  |
| 1.16 | Возмещение затрат на установку приборов учета эн.ресурсов (общедомовые) в части муниципальной доли | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета |  |
| 1.17 | Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по замене приборов учета электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений, находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета |  |
| 1.18 | Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий на установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений, находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета |  |
| 1.19 | Реконструкция системы освещения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2018 | Не осуществляется экономия электрической энергии | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей уличного освещения |  |
| 1.20 | Замена ламп на энергосберегающие | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | Не осуществляется экономия электрической энергии | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей уличного освещения |  |
| 1.21 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | отключения объектов жизнеобеспечения в случае аварийных отключений электрической энергии; снижение надежности и качества (прекращение) предоставления коммунальных услуг | Обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |  |
| 2 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация реагентного хозяйства КВОС г. Кириши | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону, от запланированных к подготовке на текущий год |  |
| 2.2 | Модернизация сети водопровода | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.3 | Замена задвижки КНС № 11 МП «УВКХ» г. Кириши | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону, от запланированных к подготовке на текущий год |  |
| 2.4 | Проектирование модернизации сети водопровода | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.5 | Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.6 | Предотвращение затопления территории | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. |  |
| 2.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП «УВКХ» г. Кириши | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону, от запланированных к подготовке на текущий год |  |
| 2.8 | Разработка ТЭО очистки ливневых сточных вод | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Снижение аварий на сетях водоснабжения и водоотведения |  |