Приложение к постановлению

от 26.10.2018 2018 № 2624

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и  инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании

Киришское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области

Таблица 4

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Годы реали-зации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Начало реализации |  |  |  | Конец реализации |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источ- ники |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района» |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 182 140,56 | 0,00 | 27 528,75 | 154 611,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 147 830,51 | 0,00 | 18 582,11 | 129 248,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 123 353,75 | 0,00 | 23 557,11 | 99 796,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 208 356,86 | 0,00 | 82 499,88 | 125 856,98 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 681,68 | 0,00 | 152 167,85 | 509 513,83 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 123 680,45 | 0,00 | 0,00 | 123 680,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 117 155,60 | 0,00 | 0,00 | 117 155,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 73 444,30 | 0,00 | 975,00 | 72 469,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 97 791,04 | 0,00 | 999,88 | 96 791,16 | 0,00 |
| 1.1 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 071,39 | 0,00 | 1 974,88 | 410 096,51 | 0,00 |
|  | «Реконструкция магистральной тепловой трассы ГРЭС-ТП-3 (город) (протяженностью 13500п.м.) и присоедененые к ней тепловые сети промзоны (протяженностью 3128 п.м.» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2015 | 57 094,75 | 0,00 | 0,00 | 57 094,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 64 626,07 | 0,00 | 0,00 | 64 626,07 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 720,82 | 0,00 | 0,00 | 121 720,82 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкция участков теплотрасс |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 18 862,86 | 0,00 | 0,00 | 18 862,86 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 24 871,33 | 0,00 | 0,00 | 24 871,33 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 39 999,99 | 0,00 | 0,00 | 39 999,99 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 734,18 | 0,00 | 0,00 | 83 734,18 | 0,00 |
| 1.3 | Реконструкция участка трубопровода ТС магистраль 1КМН – 3ТП микрорайон «Ж», в том числе проектные (изыскательские) работы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 | 996,80 | 0,00 | 0,00 | 996,80 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,80 | 0,00 | 0,00 | 996,80 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструкция участка трубопровода по адресу: ТС магистраль Советская 2ТП – К4С микрорайон «В», в том числе проектные (изыскательские) работы |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 | 1 676,73 | 0,00 | 0,00 | 1 676,73 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 676,73 | 0,00 | 0,00 | 1 676,73 | 0,00 |
| 1.5 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 16 612,88 | 0,00 | 0,00 | 16 612,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 12 209,51 | 0,00 | 0,00 | 12 209,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 15 557,91 | 0,00 | 0,00 | 15 557,91 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 19 106,79 | 0,00 | 0,00 | 19 106,79 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 487,09 | 0,00 | 0,00 | 63 487,09 | 0,00 |
| 1.6 | Электроснабжение уличного освещения и светофорных объектов |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 11 695,10 | 0,00 | 0,00 | 11 695,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 13 017,96* | 0,00 | 0,00 | 13 017,96* | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 14 439,25*** | 0,00 | 0,00 | 14 439,25*** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 15 136,94 | 0,00 | 0,00 | 15 136,94 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 289,25 | 0,00 | 0,00 | 54 289,25 | 0,00 |
| 1.7 | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 17 155,64 | 0,00 | 0,00 | 17 155,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 16 561,60 | 0,00 | 0,00 | 16 561,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 16 859,90 | 0,00 | 0,00 | 16 859,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 18 101,86 | 0,00 | 0,00 | 18 101,86 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 679,00 | 0,00 | 0,00 | 68 679,00 | 0,00 |
| 1.8 | Газоснабжение мемориала «Памяти павших» |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 216,79 | 0,00 | 0,00 | 216,79 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 198,81***** | 0,00 | 0,00 | 198,81***** | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,75 | 0,00 | 0,00 | 630,75 | 0,00 |
| 1.9 | Техническое обслуживание наружного газопровода газоснабжения природным газом |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2015 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 124,47 | 0,00 | 0,00 | 124,47 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,23 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 0,00 |
| 1.10 | Актуализация схем теплоснабжения |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 1.11 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 0,00 |
| 1.12 | Замена старых окон на современные стеклопакеты |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 |
| 1.13 | Замена приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 248,48 | 0,00 | 0,00 | 248,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 203,12 | 0,00 | 0,00 | 203,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 193,69 | 0,00 | 0,00 | 193,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 23,78 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,07 | 0,00 | 0,00 | 669,07 | 0,00 |
| 1.14 | Установка приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 1 641,73 | 0,00 | 0,00 | 1 641,73 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 440,09 | 0,00 | 0,00 | 440,09 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 562,20 | 0,00 | 0,00 | 562,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 480,22 | 0,00 | 0,00 | 480,22 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 124,24 | 0,00 | 0,00 | 3 124,24 | 0,00 |
| 1.15 | Возмещение затрат на установку приборов учета эн.ресурсов (общедомовые) в части муниципальной доли |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2016 | 7 648,44 | 0,00 | 0,00 | 7648,44 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 422,47 | 0,00 | 0,00 | 422,47 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 070,91 | 0,00 | 0,00 | 8 070,91 | 0,00 |
| 1.16 | Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по замене приборов учета электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 |
| 1.17 | Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий на установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 0,00 |
| 1.18 | Реконструкция системы освещения |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 0,00 |
| 1.19 | Замена ламп на энергосберегающие |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 |
| 1.20 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2016 | 470,56 | 0,00 | 0,00 | 470,56 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1026,32 | 0,00 | 975,00 | 51,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1 067,82 | 0,00 | 999,88 | 67,94 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,70 | 0,00 | 1 974,88 | 589,82 | 0,00 |
| 1.21 | Приобретение автовышки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 2018 |  |  | 3 415,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 415,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 58 460,11 | 0,00 | 27 528,75 | 30 931,36 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 30 674,91 | 0,00 | 18 582,11 | 12 092,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 49 909,45 | 0,00 | 22 582,11 | 27 327,34 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 110 565,82 | 0,00 | 81 500,00 | 29 065,82 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 610,29 | 0,00 | 150 192,97 | 99 417,32 | 0,00 |
| 2.1 | Модернизация реагентного хозяйства КВОС г. Кириши |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2015 | 48 552,62 | 0,00 | 27 528,75 | 21 023,87 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 16 332,46** | 0,00 | 16 000,00 | 332,46** | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 885,08 | 0,00 | 43 528,75 | 21 356,33 | 0,00 |
| 2.2 | Модернизация сети водопровода |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 6 963,27 | 0,00 | 0,00 | 6 963,27 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 3 326,05 | 0,00 | 0,00 | 3 326,05 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 154,32 | 0,00 | 0,00 | 18 154,32 | 0,00 |
| 2.3 | Проектирование модернизации сети водопровода |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2017 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2017 | 996,21 | 0,00 | 0,00 | 996,21 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,21 | 0,00 | 0,00 | 996,21 | 0,00 |
| 2.4 | Замена задвижки КНС № 11 МП «УВКХ» г. Кириши |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2016 | 3 082,11 | 0,00 | 2 582,11 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 3 082,11**** | 0,00 | 2 582,11 | 500,00**** | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 164,22 | 0,00 | 5 164,22 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2.5 | Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП «УВКХ» г. Кириши |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2017 | 38 986,60 | 0,00 | 20 000,00 | 18 986,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 100 493,22 | 0,00 | 81 500,00 | 18 993,22 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 479,82 | 0,00 | 101 500,00 | 37 979,82 | 0,00 |
| 2.6 | Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2015 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2015 | 4 610,37 | 0,00 | 0,00 | 4 610,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 4 629,53 | 0,00 | 0,00 | 4 629,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 4 629,53 | 0,00 | 0,00 | 4 629,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 3 964,05 | 0,00 | 0,00 | 3 964,05 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 833,48 | 0,00 | 0,00 | 17 833,48 | 0,00 |
| 2.7 | Предотвращение затопления территории |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 147,12 | 0,00 | 0,00 | 147,12 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,12 | 0,00 | 0,00 | 147,12 | 0,00 |
| 2.8 | Разработка ТЭО очистки ливневых сточных вод |  |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2018 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2018 | 0,00****** | 0,00 | 0,00 | 0,00****** | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00****** | 0,00 | 0,00 | 0,00****** | 0,00 |
| 2.9 | Модернизация сетей хозяйственно-фекальной канализации |  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  | 2018 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2018 | 2 782,50 | 0,00 | 0,00 | 2 782,50 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782,50 | 0,00 | 0,00 | 2 782,50 | 0,00 |

* В том числе 1 094,51 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы 1 и муниципальной программы в целом).

** В том числе 332,46 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы 2 и муниципальной программы в целом).

*** В том числе 705,57 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы 1 и муниципальной программы в целом).

**** В том числе  500,00 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы 2 и муниципальной программы в целом).

***** В том  числе 10,85 тыс. руб. - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы 1 и муниципальной программы в целом).

******Сумма контракта на разработку ТЭО очистки ливневых сточных вод составили 0 рублей 6 копеек.