Приложение № 1

к постановлению от 10.11.2016 № 2482

Таблица № 1

к  Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали-зации | окон-чание реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 1 | Ремонт дорог г.Кириши | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 1.1 | Устройство (обустройство) пешеходных переходов | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 1.2 | Установка дорожных знаков (согласно проекта организации дорожного движения) | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 1.3 | Установка искусственных дорожных неровностей | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 1.4 | Установка пешеходных ограждений | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 1.5 | Устройство остановочной платформы для автобусной остановки, устройство автобусной остановки, устройство остановочной платформы с автопавильоном | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 2 | Реконструкция элементов дороги | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 2.1 | Реконструкция элементов дороги: светофорных постов, в том числе проектирование | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши. | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| 2.2 | Строительство элемента дороги: светофорного объекта, в том числе проектирование | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Повышенная аварийность на территории г. Кириши | Снижение аварийности на территории г. Кириши и улучшение состояния улично-дорожной сети г. Кириши |
| II. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Увеличение количества преступлений на улицах и в общественных местах, не оборудованных АПК "Безопасный город | Снижение количества преступлений на улицах и в общественных местах |
| 2.1 | Облуживание и модернизация аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город". | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Увеличение количества преступлений на улицах и в общественных местах, не оборудованных АПК "Безопасный город" | Снижение количества преступлений на улицах и в общественных местах |
| 2.2 | Организация и осуществление мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | Увеличение количества преступлений на улицах и в общественных местах | Снижение количества преступлений на улицах и в общественных местах |
| III. | Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение качества оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, не способность вовремя и правильно отреагировать на сложившуюся чрезвычайную ситуацию, отсутствие необходимой информации у населения, Отсутствие возможности проведения своевременного оповещения населения. Необеспеченность СИЗ работников муниципальных предприятий во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обеспечение качественного и своевременного реагирования на сложившиеся чрезвычайные ситуации. Охват населения Киришского городского поселения Киришского муниципального района единой централизованной системой оповещения и информирования Обеспечение работников муниципальных предприятий СИЗ в соответствии с требованиями нормативно – правовых документов на 100% |
| 3.1 | Мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках: организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Снижение качества оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, не способность вовремя и правильно отреагировать на сложившуюся чрезвычайную ситуацию, отсутствие необходимой информации у населения, отсутствие объективной оценки качества атмосферного воздуха у населения, а также недостаточность информации у органов местного самоуправления для принятия управленческих решений. | Обеспечение качественного и своевременного реагирования на сложившиеся чрезвычайные ситуации, качество и своевременность оказываемой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, обеспечение населения оперативной информацией об обстановке в Киришском городском поселении и Киришском районе, обеспечение потребностей органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и населения объективными показателями качества атмосферного воздуха: - содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в долях ПДК), - индекс загрязненности атмосферного воздуха (за неделю, месяц, квартал, год) |
| 3.2 | Мероприятие: Развитие системы оповещения и информирования органов управления и населения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в кризисных ситуациях | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | Отсутствие возможности проведения своевременного оповещения населения | Охват населения Киришского городского поселения Киришского муниципального района единой централизованной системой оповещения и информирования |
| 3.3 | Мероприятие: Обеспечение работников муниципальных предприятий СИЗ. | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 | Необеспеченность СИЗ работников муниципальных предприятий во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обеспечение работников муниципальных предприятий СИЗ в соответствии с требованиями нормативно – правовых документов на 100% |