Приложение

к постановлению  от 25.10.2018 № 2617

Приложение № 4

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в Киришском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском муниципальном районе». |  | 2018 | 2021 | 2018 | 321,28 | 0,00 | 0,00 | 321,28 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 132,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 688,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 4 176,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция тепловых пунктов в зданиях муниципальных учреждений | Комитет по образованию Киришского района | 2019 | 2021 | 2019 | 3 132,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 688,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 4 176,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176,00 | 0,00 |
| 2 | Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 321,28 | 0,00 | 0,00 | 321,28 | 0,00 |